  Završeno u 2009. godini:
1. Rekonstrukcija prometnice u Ulici Oružanskoj

· prometnica, pješačko-biciklističke staze, parkirališta, vodovod, kanalizacija,  i javna rasvjeta

· dužina: 270 m

· vrijednost: 2.500.000,00 kn

· projekt i nadzor: „COART“ d.o.o. Koprivnica

· izvođač: „KOMING“ d.o.o. Koprivnica

· izvršen tehnički pregled

       2. Rekonstrukcija prometnice u Ulici Sokolskoj

· prometnica, pješačka staza, parkirališta, vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta

· dužina: 80 m

· vrijednost: 1.000.000,00 kn

· projekt i nadzor: „FORMA-BIRO“ d.o.o. Koprivnica

· izvođač: „KOMING“ d.o.o. Koprivnica

· izvršen tehnički pregled

       3. Pješačko-biciklistička staza u Ulici Miklinovec

· izgradnja pješačko-biciklističke staze 

· dužina: 550 m

· vrijednost: 460.000,00 kn

· projekt i  nadzor: „Forma - biro“ d.o.o., Koprivnica

· izvoditelj: „Pavlic-asfalt-beton“, Goričan

· izvršen tehnički pregled

      4. Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u naselju Reka

- izgradnja 37 parkirališnih mjesta + 4 parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom 

- vrijednost: 415.000,00 kn

- projekt i  nadzor: „Coart“ d.o.o., Koprivnica

- izvoditelj: „Cesta Varaždin“ d.d., Varaždin

                  - izvršen tehnički pregled
      5. Komunalno opremanje stambene zone „Lenišće B-5“ –II faza

· vodovodna i kanalizacijska mreža, prometnica, pješačko-biciklističke staze, javna rasvjeta i DTK
· izgradnja 13 parkirališnih mjesta + 2 parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom

· dužina 130 m

· vrijednost 700.000,00 kn

· projekt i nadzor: Coart d.o.o. Koprivnica

· izvoditelj: „KOMING“ d.o.o.  Koprivnica

· izvršen tehnički pregled

       6. Pješačko-biciklistička staza na Đelekovečkoj cesti

· izgradnja pješačko-biciklističke staze 

· dužina: 1.150 m

· vrijednost: 1.570.000,00 kn

· projekt i  nadzor: „Elit-biro“ d.o.o., Koprivnica

· izvoditelj: „KOMING“ d.o.o., Koprivnica

· izvršen tehnički pregled
      7. Izgradnja javne rasvjete na Đelekovečkoj cesti 

· dužina: 1.200 m

· vrijednost: 433.000,00 kn

· projekt i nadzor: „Trg“ d.o.o., Koprivnica

· izvoditelj: „Elin“ d.o.o., Koprivnica

· izvršen tehnički pregled
      8.  Pješačko-biciklistička staza u Bilogorskoj ulici

- staza, rekonstrukcija vodovoda i javne rasvjete

   
- dužina staze: 370 m

            - dužina vodovodne mreže: 300 m

            - dužina javne rasvjete: 500 m
            - vrijednost : 938.000,00 kn
- projekt staze i rekonstrukcije vodovodne mreže: „FORMA-BIRO“ d.o.o.  

   Koprivnica
- projekt javne rasvjete: „Trg“ d.o.o., Koprivnica
- nadzor staze: „FORMA-BIRO“ d.o.o.  
- nadzor vodovodne mreže: GKP Komunalac
- nadzor javne rasvjete: „Trg“ d.o.o., Koprivnica
- izvođač staze: «Cesta Varaždin» d.d. Varaždin

- izvođač rekonstrukcije vodovodne mreže: „KOMING“ d.o.o. Koprivnica
- izvođač javne rasvjete:  Nitre Koprivnica
- zatražen tehnički pregled

       9. Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Ivana Gorana Kovačića 

· dužina: 310 m

· vrijednost: 172.000,00 kn

· projekt i nadzor: „Trg“ d.o.o., Koprivnica

· izvoditelj: „Elin“ d.o.o., Koprivnica
· u pripremi za tehnički pregled

10.  Izgradnja vodovoda u odvojku Ulice Dubovečki breg,

· dužina: 180 m

· vrijednost: 97.000,00 kn

· projekt i nadzor: „G.K.P. Komunalac“ d.o.o., Koprivnica

· izvoditelj: „KOMING“ d.o.o., Koprivnica

· u pripremi za tehnički pregled
Trenutno u izgradnji (stanje na dan: 19.10.2009.):
      1. Komunalno opremanje stambenog naselja «Pri Sv. Magdaleni» produžetak Ulice 

            Dore Pejačević - nastavak

· dužina: 200 m

· vrijednost: 1.500.000,00 kn
· projekt kanalizacije: «COART“ d.o.o. Koprivnica
· projekt vodovodne mreže i plinovoda: Energetika
· nadzor vodovod i kanalizacija: GKP Komunalac
· nadzor prometnica i DTK: «COART» d.o.o. Koprivnica

             -   nadzor javna rasvjeta: „TRG“ d.o.o., Koprivnica

                   -   izvođač za izgradnju prometnice, vodovodne i kanalizacijske mreže, DTK: 

     „KOMING“ d.o.o. Koprivnica

 -   izvođač javna rasvjeta: «NITRE» Koprivnica
       2. Rekonstrukcija Ulice M. Viriusa i P. V. Pavlovića


- dužina kanalizacijske mreže: 894 m
                  - dužina vodovodne mreže: 610 m

                  - dužina prometnice: 850 m


- dužina pješačko-biciklističke: 870 m

                  - dužina javne rasvjete: 1030 m

                  - vrijednost: 4.000.000,00 kn
                  - projekt: «PRINCON» d.o.o. Čakovec

                  - projekt javne rasvjete: „Trg“ d.o.o., Koprivnica
 
- nadzor vodovod i kanalizacija: «PETGRAD» d.o.o. Koprivnica
                  - izvođač: „KOMING“ d.o.o. Koprivnica
      3. Rekonstrukcija Goričke ulice

      - dužina vodovodne mreže: 926 m
      - dužina kanalizacijske mreže: 713 m

      - dužina prometnice i pješačko – biciklističke staze: 800 m

                  - vrijednost: 5.000.000,00 kn
                  - projekt i nadzor: «COART» d.o.o. Koprivnica
                  - izvođač rekonstrukcije vodovodne mreže i staze: „KOMING“ d.o.o. Koprivnica
      4. Komunalno opremanje stambene zone „Lenišće – istok“

· vodovodna i kanalizacijska mreža, prometnica, pješačko-biciklističke staze, javna rasvjeta i DTK

· dužina prometnice 550 m
· dužina kanalizacijske mreže: 685 m

· dužina vodovodne mreže: 790 m

· dužina pješačko-biciklističke staze: 1145 m 
· dužina javne rasvjete 760 m
· vrijednost 6.500.000,00 kn

· projekt: Coart d.o.o. Koprivnica

· nadzor: GKP Komunalac i  Coart d.o.o. Koprivnica

· izvoditelj: „KOMING“ d.o.o., Koprivnica
Sveukupna vrijednost izgradnje koja se trenutno provodi: 17.000.000,00 kn. 
Ukupno trenutno u izgradnji:
a. 3.185  m staza 
b. 2.200 m prometnica 
c. 3.800 m javne rasvjete
d. 2.292 m kanalizacijske mreže 

e. 2.806  m vodovodne mreže
f.  56 parkirališnih mjesta

Izrađena projektna okumentacija i radovi u pripremi:
1. Pješačko-biciklistička staza i vodovodna mreže u Ulici I. G. Kovačića.
2. Kanalizacija područja Zvirišće,

3. Kanalizacija Herešin – nastavak,

4. Kanalizacija u naselju Reka,

5. Javna rasvjeta odvojka Ulice Miklinovec,

6. Rekonstrukcija Reberinske ulice,

7. Pješačko-biciklistička staza i oborinska odvodnja u Kamengradskoj ulici u 

      Starigradu,

8. Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i Ulici Franje Gažija,

9. Komunalno opremanje stambene zone A-11,

Projektna dokumentacija  u izradi:

1. Kanalizacija: odvojak Dubovečki breg i Čomborov put – nastavak,
2. Kanalizacija dijela Križevačke ceste,

3. Mrtvačnica «Pri Sv. Duhu» u Koprivnici,
4. Pristupna prometnica i komunalna infrastruktura za mrtvačnicu na mjesnom    

      groblju Herešin,
5. Rekonstrukcija Špoljarske ulice,

- staza, rekonstrukcija vodovoda i javne rasvjete,

6. Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Ulici Mije Šimeka,

7. Rekonstrukcija javne rasvjete u Čakovečkoj ulici,
8. Komunalno opremanje stambene zone „Pri Sv. Magdaleni – IV“,
9. Izgradnja kanalizacije naselja Jagnjedovec,

10. Izgradnja kanalizacije dijela Ratarske ulice u Starigradu,

11. Izgradnja kanalizacije u Dravskoj ulici,

12. Izgradnja vodovoda produžetka Marijanske ulice – spoj na Ulicu Nikole Sertića.

Ugovaranje projektne dokumentacije u pripremi:
1.         Izgradnja kanalizacije u odvojku Vinogradske ulice,
2.
Izgradnja kanalizacije u Ulici Sv. Vid u naselju Draganovec,

3. 
Rekonstrukcija prometnice u dijelu Ulice Školske,

4.
Rekonstrukcija javne rasvjete Školske ulice i na dijelu Trga mladosti u Koprivnici.

5. 
Komunalno opremanje stambene zone „Pri Sv. Magdaleni – V“

