Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09. i 1/12.),  obnašateljica dužnosti gradonačelnika zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice18.10.2012. godine, donijela je 

ZAKLJUČAK
o obavljanju radova na sanaciji izvedenih priključaka kanalizacije 

u naselju Reka 

I.


Za obavljanje radova na sanaciji priključaka kanalizacije u naselju Reka, prihvaća se ponuda br. 00013, tvrtke Instalacije Sokač, elektroinstalaterski, vodoinstalaterski, plinoinstalaterski i trgovački obrt, F. Galovića 101, Peteranec, od 12.10.2012.  godine u iznosu 49.000,00 kn  (bez PDV).

II.

              Sredstva iz točke I. ovog Zaključka, planirana su u Proračunu Grada Koprivnice za 2012. godinu: pozicija 4620.2, konto 4214 – Izgradnja vodovoda i kanalizacije – Ostali građevinski objekti – izvor financiranja – priključci - kanalizacija EIB II.
III.


Za obavljanje uslugaiz točke I. ovog Zaključka, Grad Koprivnica sklopit će ugovor satvrtkom Instalacije Sokač, elektroinstalaterski, vodoinstalaterski, plinoinstalaterski i trgovački obrt.


Međusobna prava i obveze između Grada Koprivnice i tvrtke Instalacije Sokač, elektroinstalaterski, vodoinstalaterski, plinoinstalaterski i trgovački obrt, regulirat će se ugovorom iz stavka 1. ove točke.
KLASA: 360-01/10-01/35
URBROJ: 2137/01-07-01/1-12-43
Koprivnica, 18.10.2012.





    OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI GRADONAČELNIKA
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA:

          Vesna Želježnjak, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE

Na sastanku između predstavnika Investitora Grada Koprivnice i Izvođača radova Osijek Koteksa dana 25.09.2012. godine utvrđeno je da je velika većina radova na investiciji izgradnje kanalizacije u naselju Reka završena, ali da su sukladno Očitovanju nadzornog inženjera o stanju izvedenih radova snimljenih kamerom od 03.09.2012. godine ustanovljeni nedostaci i problemi na predmetnoj kanalizaciji koji uzrokuju nemogućnost završetka radova te uspješnog ishođenja uporabne dozvole na izgradnji kanalizacije u naselju Reka. 

Jedan od najvećih problema su neispravno izvedeni priključci koji su propali ili se polomili. Iz tog razloga nužno je izvršiti sanaciju predmetnih priključaka. 
Zbog neusklađenosti stavova investitora i izvođača o odgovornosti za neodgovarajuće izvedene priključke, a u cilju konačnog završetka izvođenja radova i stavljanja u funkciju kanalizacije, dogovoreno je da će Grad kao investitor osigurati sanaciju neispravnih priključaka po trećoj osobi, dok će se odgovornost za neispravnost izvedenih priključaka te financijske troškove sanacije rješavati u sklopu utvrđivanja ukupne vrijednosti izvedenih radova u naselju Reka.
Iz tog razloga zatražene su ponude od više tvrtki od kojih i od tvrtke Osijek Koteks te se kao najpovoljniju  po cijeni predlaže prihvaćanje ponude broj br. 00013 od 12.10.2012.  godine u iznosu od 49.000,00 kn (u cijenu nije uračunat PDV) od tvrtke Instalacije Sokač, elektroinstalaterski, vodoinstalaterski, plinoinstalaterski i trgovački obrt, F. Galovića 101, Peteranec. 


Stoga se predlaže usvajanje ovog Zaključka.


 Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

                    I UPRAVLJANJE IMOVINOM

    Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA


Voditelj Odsjeka:


Mario Perković, dipl. ing.građ.
